CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion de File d'Attente par QR Code

# 1. Présentation du projet

Nom du projet : QR-Queue — Application de gestion de file d'attente par QR Code

Structure / Institution : Ecoobankck (Service Clientèle et Agences)

Responsable du projet : Direction des Systèmes d'Information (DSI)

Date : Mars 2026

# 2. Contexte et justification

Dans les agences de services financiers telles qu'Ecoobank, les clients font face à de longues files d'attente sans visibilité sur leur position réelle ni leur temps d'attente estimé. Cette situation engendre frustration, désorganisation et une expérience client dégradée. L'absence d'un système numérique de gestion des flux clients oblige le personnel à gérer manuellement les priorités, source d'inefficacité et d'inéquité.

Il est donc nécessaire de mettre en place une solution digitale permettant à chaque client de s'enregistrer à son arrivée via un QR Code, d'obtenir automatiquement un numéro de rang dans la file d'attente, et de suivre en temps réel l'avancement de la queue.

# 3. Objectifs du projet

## Objectif général

Développer une application web/mobile permettant aux clients d'Ecoobank de scanner un QR Code à leur arrivée afin de s'enregistrer automatiquement dans la file d'attente, d'obtenir leur numéro de rang et de suivre l'état de la file en temps réel.

## Objectifs spécifiques

- Générer et afficher un QR Code unique par agence ou guichet de service.

- Permettre au client de scanner le QR Code et d'enregistrer sa présence instantanément.

- Attribuer automatiquement un rang (numéro de ticket) à chaque client enregistré.

- Afficher en temps réel la position du client dans la file d'attente (rang actuel vs rang du client).

- Notifier le client lorsqu'il est sur le point d'être appelé (notification push ou SMS).

- Permettre aux agents de gérer et de faire avancer la file depuis un tableau de bord dédié.

# 4. Public cible / Utilisateurs

L'application s'adresse à trois catégories d'utilisateurs :

- Utilisateurs principaux : Les clients d'Ecoobank se présentant en agence pour un service.

- Utilisateurs secondaires : Les agents d'accueil et conseillers clientèle en agence.

- Parties prenantes : La direction générale, les responsables d'agence et la DSI d'Ecoobank.

# 5. Description des besoins

## 5.1 Besoins fonctionnels (ce que le système doit faire)

- Génération d'un QR Code unique par agence, par guichet ou par type de service.

- Interface de scan accessible via le navigateur mobile du client, sans installation obligatoire d'une application.

- Attribution automatique d'un numéro de rang à chaque client après scan réussi.

- Affichage en temps réel du rang du client et du nombre de personnes avant lui dans la file.

- Tableau de bord agent : visualisation de la file, appel du prochain client, gestion des absences.

- Historique des passages et statistiques de fréquentation par agence et par plage horaire.

- Système d'alerte (notification push / SMS) lorsque le client est appelé ou proche de son tour.

## 5.2 Besoins non fonctionnels (contraintes techniques et qualité)

Sécurité : Authentification des agents, protection des données clients selon les normes RGPD, chiffrement des échanges (HTTPS/TLS).

Performance : Temps de réponse inférieur à 2 secondes lors du scan du QR Code ; support de 200 utilisateurs simultanés minimum par agence.

Accessibilité : Interface responsive adaptée aux smartphones Android et iOS ; affichage clair du QR Code sur écran ou impression.

Compatibilité : Compatible avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari) sans nécessiter d'application native.

# 6. Périmètre du projet

## Inclus dans le projet

- Module de génération et d'affichage du QR Code par agence/guichet.

- Interface client de scan, enregistrement de présence et suivi du rang en temps réel.

- Tableau de bord agent pour la gestion de la file d'attente.

- Module de notifications (push navigateur et SMS basique).

- Tableau de bord administrateur avec statistiques et rapports de fréquentation.

## Non inclus dans le projet

- Intégration avec le système bancaire central ou les logiciels métiers existants d'Ecoobank (phase ultérieure).

- Application native iOS/Android (la solution cible le web mobile dans un premier temps).

- Gestion des rendez-vous planifiés à l'avance (fonctionnalité envisagée en V2).

# 7. Livrables attendus

- Application web déployée et fonctionnelle (front-end et back-end).

- Module d'affichage QR Code configurable par agence.

- Interface client responsive (scan + suivi de rang en temps réel).

- Tableau de bord agent et tableau de bord administrateur.

- Documentation technique complète (architecture, API, base de données).

- Manuel utilisateur (clients et agents) et guide d'administration.

- Rapport de tests et de recette.

# 8. Ressources nécessaires

## Ressources humaines

- 1 Chef de projet / Product Owner.

- 2 Développeurs Full-Stack (React.js / Node.js ou Django).

- 1 Designer UI/UX.

- 1 Ingénieur QA / Testeur.

- 1 Administrateur système / DevOps.

## Ressources matérielles

- Serveur de production (Cloud ou infrastructure on-premise d'Ecoobank).

- Écrans ou tablettes en agence pour l'affichage du QR Code.

- Connexion Internet stable dans les agences pilotes.

## Budget estimatif

Le budget prévisionnel couvre le développement (6–8 semaines), les licences logicielles, l'hébergement cloud et la formation du personnel. Une estimation détaillée sera fournie à l'issue de la phase d'analyse.

# 9. Planning prévisionnel

| Phase | Description | Responsable | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse | Étude des besoins, état des lieux des flux clients dans les agences | Chef de projet | 2 semaines |
| Conception | Architecture technique, maquettes UI/UX, modèle de données QR | Équipe technique | 3 semaines |
| Développement | Développement de l'app, génération QR, gestion des files d'attente | Développeurs | 6 semaines |
| Tests | Tests unitaires, tests utilisateurs, simulations en agence pilote | QA / Testeurs | 2 semaines |
| Déploiement | Mise en production, formation du personnel, support post-lancement | Chef de projet | 1 semaine |

# 10. Critères de réussite du projet

- Le client peut scanner le QR Code et obtenir son rang en moins de 5 secondes.

- La file d'attente est mise à jour en temps réel pour tous les utilisateurs sans rechargement manuel.

- Le temps d'attente moyen en agence est réduit d'au moins 30 % après déploiement.

- Au moins 80 % des clients déclarent trouver l'interface intuitive lors des tests utilisateurs.

- Zéro perte de données enregistrées lors des tests de charge et de résilience.

- Le tableau de bord agent est adopté par 100 % des agents formés dans les agences pilotes.

# 11. Validation

| Nom du validateur : .......................................... Fonction : .......................................... | Date : .......................................... Signature : |
| --- | --- |